Besprechungsprotokoll

Projekt: Entwicklung der XYZ Mobile Anwendung  
Datum: 26. April 2024  
Uhrzeit: 14:00 - 15:30 Uhr  
Ort: Konferenzraum B, Gebäude C, Hauptstandort

Anwesend:

* Alice Martin (Projektleiterin)
* Bob Léon (Hauptentwickler)
* Clara Dupont (UX/UI-Designer)
* David Bernard (Datenanalyst)
* Émilie Petit (Marketing-Leiterin)

Abwesend:

* François Moreau (Systemingenieur) - im Urlaub

Tagesordnung:

1. Überprüfung des Fortschritts der Anwendungsentwicklung
2. Diskussion über Benutzerfeedback zur Beta-Version
3. Planung der nächsten Marketing-Schritte
4. Budgetprobleme und notwendige Anpassungen

1. Überprüfung des Fortschritts der Anwendungsentwicklung  
Präsentiert von: Bob Léon  
Wichtige Punkte:

* Abschluss der sozialen Freigabefunktion für nächste Woche geplant.
* Verzögerung bei der Entwicklung der Zahlungsfunktion aufgrund von API-Problemen.

2. Diskussion über Benutzerfeedback zur Beta-Version  
Präsentiert von: Clara Dupont  
Wichtige Punkte:

* Die Benutzer schätzen die intuitive Benutzeroberfläche.
* Häufige Anfragen nach weitergehenden Anpassungsfunktionen.

3. Planung der nächsten Marketing-Schritte  
Präsentiert von: Émilie Petit  
Wichtige Punkte:

* Werbekampagne startet im Juni.
* Partnerschaft mit Influencern zur Erhöhung der Sichtbarkeit in Betracht gezogen.

4. Budgetprobleme und notwendige Anpassungen  
Präsentiert von: Alice Martin  
Wichtige Punkte:

* Aktuelles Budget reicht nicht aus, um die Kosten für zusätzliche Softwarelizenzen zu decken.
* Notwendigkeit der Mittelumschichtung oder Beantragung eines zusätzlichen Budgets.

Getroffene Entscheidungen:

* Genehmigung der Budgeterweiterung zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen.
* Bob und das technische Team werden Überstunden machen, um die API-Probleme bis zum Monatsende zu lösen.

Zu folgenden Maßnahmen:

* Bob Léon: Lösen des API-Problems mit dem technischen Team.
* Émilie Petit: Abschließen der Partnerschaftsdetails mit Influencern.
* Clara Dupont: Einbeziehung einer erweiterten Anpassungsoption basierend auf Benutzerfeedback.

Nächste Besprechung:

* Datum: 10. Mai 2024
* Uhrzeit: 14:00 Uhr
* Ort: Konferenzraum A, Gebäude C, Hauptstandort